Информација

о реализацији Програма капиталних инвестиција за 2023. годину

Одлуком о усвајању Програма капиталних инвестиција (ПКИ) за период 2023 - 2027. година, број: 02-022-130/22 од 14.12.2022. године („Службени гласник oпштине Мркоњић Град“, број: 8/22), усвојена је листа инвестиционих пројеката за период 2023 - 2027. године.

Укупно планирана вриједност инвестиција по ПКИ у 2023. години износила је 5.133.000,00 КМ, а реализација пројеката планирана је средствима буџета општине и кредитном линијом за 2023. годину као и учешћем грађана, привреде, путем грантова, трансфера, донација и осталих изворa финансирања.

Поред пројеката планираних ПКИ, на подручју општине у 2023. години реализовани су и други значајни пројекти, који нису били предвиђени ПКИ (нису били предложени у програм) и који су поред буџета општине финансирани из других извора.

У ПКИ-а пројекти се воде у тринаест  група и у складу са тим је сачињена укупна листа пројеката као и вриједност улагања у поједине пројекте. У 2023. години реализовани су пројекти из  9  пројектних група.

Укупна вриједност реализованих капиталних пројеката на подручју општине Мркоњић Град у 2023. години износила је 4.714.673,62 КМ, што је 91,9 %  од планираног износа за капиталне инвестиције.

Синтетички преглед реализованих пројеката из ПКИ по групама у 2023. години приказан је у наредној табели:

Табела 1.

Група 1. Путеви и улице – у ову групу пројеката утрошено је укупно 1.997.974,89 КМ од чега су властита средства општине износила 523.200,69 КМ, учешће грађана износило је 101.871,96 КМ, док је износ од 1.372.902,24 КМ уплаћен са подигнуте кредитне линије за инфраструктуру.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 2.

| Одржавање путева и улица |  |  |
| --- | --- | --- |
| рб | Назив пројекта | Вриједност |
| 1 | Насипање путева на сеоским подручјима | 164.970,00 |
| 2 | Санација ударних рупа на градским улицама и локалним путевима (крпљење) | 69.998,76 |
| Укупно одржавање путева и улица |  |  |
| Изградња нових и реконструкција постојећих улица и путева |  |  |
| 1 | Реконструкција пута у селу Горњи Граци | 77.402,29 |
| 2 | Реконструкција пута у селу Доњи Граци | 63.712,35 |
| 3 | Реконструкција пута у насељеном мјесту Дабрац | 6.652,33 |
| 4 | Реконструкција пута у Копузима изнад тунела | 6.488,82 |
| 5 | Реконструкција пута у селу Медна - Омар | 32.862,43 |
| 6 | Реконструкција пута у селу Ораховљани | 51.283,21 |
| 7 | Реконструкција пута у насељеном мјесту Рудићи | 40.854,59 |
| 8 | Реконструкција пута у насељеном мјесту Подоругла | 31.753,74 |
| 9 | Реконструкција пута код зграде у ул. Цара Душана – Ријека | 24.405,43 |
| 10 | Реконструкција пута у селу Тријебово – Сурјан | 56.409,91 |
| 11 | Реконструкција пута у насељеном мјесту Томићи – од точка | 60.628,52 |
| 12 | Реконструкција пута у насељеном мјесту Тријебово – до Анова појасно | 13.078,44 |
| 13 | Реконструкција пута у селу Шеховци - код школе | 8.023,28 |
| 14 | Реконструкција пута у селу Шеховци - Анови | 30.764,45 |
| 15 | Реконструкција пута у насељеном мјесту Лазе Перића | 16.303,37 |
| 16 | Реконструкција улице Јована Цвијића (Брешин Поток) од раскрснице са ул. Јована Рашковића до раскрснице са ул. Симе Шолаје | 744.303,03 |
| 17 | Асфалтирање локалних путева Томићи – Шормази дужине l=300m и ширине 2,60m | 44.074,84 |
| 18 | Асфалтирање локалних путева Копљевићи – крак Иличићи дужине l=135m и ширине 2,60m | 20.413,93 |
| 19 | Асфалтирање локалних путева Копљевићи – крак Марчићи дужине l=100m и ширине 2,60m | 15.078,84 |
| 20 | Асфалтирање локалних путева Шеховци – Лекићи дужине l=100m и ширине 2,60m | 15.078,84 |
| 21 | Асфалтирање локалних путева Рољићи – Густовара – Лекићи дужине l=250m и ширине 2,60m | 37.163,88 |
| 22 | Асфалтирање локалних путева Котор – гробље дужине l=220m и ширине 2,60m | 32.355,09 |
| 23 | Асфалтирање локалних путева Томићи – Чигоје дужине l=140m и ширине 2,60m | 20.391,81 |
| 24 | Асфалтирање локалних путева Томићи – Бјелајце дужине l=50m и ширине 2,60m | 7.659,76 |
| 25 | Асфалтирање локалних путева Чигоје – Магаљдол дужине l=260m и ширине 2,60m | 38.241,22 |
| 26 | Асфалтирање локалних Шеховци – Бошкићи дужине l=300m и ширине 2,60m | 44.168,44 |
| 27 | Асфалтирање локалних путева Дабрац – према Врбасу дужине l=322m и ширине 2,60m | 47.462,69 |
| 28 | Асфалтирање локалних путева Јасенове Потоке – Ђаковиће дужине l=200m и ширине 2,60m | 29.855,12 |
| 29 | Асфалтирање локалних путева за Ћојдере (Пецка) дужине l=200m и ширине 2,60m | 29.504,12 |
| 30 | Асфалтирање локалних путева за Сану – према извору дужине l=300m и ширине 2,60m | 44.074,84 |
| 31 | Асфалтирање локалних путева за Гавриловиће – Магаљдол дужине l=135m и ширине 2,60m | 19.937,22 |
| 32 | Асфалтирање локалних путева Ђукелићи – Сурјан дужине l=900m и ширине 2,60m | 136.084,26 |
| 33 | Асфалтирање локалних путева за Антониће дужине l=520m и ширине 2,60m | 81.975,74 |
| 34 | Асфалтирање локалних путева Копузи – испод тунела дужине l=200m и ширине 2,60m | 47.924,37 |
| 35 | Асфалтирање локалних путева Балкана дужине l=156m и ширине 4,00m | 35.872,67 |
| 36 | Асфалтирање локалних путева Ораховљани – Ђурићи дужине l=83m и ширине 2,60m | 13.015,31 |
| 37 | Асфалтирање локалних путева Ораховљани – Ловновац дужине l=70m и ширине 2,60m | 10.773,97 |
| 38 | Асфалтирање локалних путева Пекези – гробље дужине l=970m и ширине 2,60m | 143.012,61 |
| 39 | Асфалтирање локалних путева Градина – Крак I дужине l=181m и ширине 2,60m | 27.251,99 |
| 40 | Асфалтирање локалних путева Градина – Крак II дужине l=335m и ширине 2,60m | 49.403,25 |
| 41 | Асфалтирање локалних путева за Обрадовиће l=460m и ширине 2,60m | 71.767,29 |
| 42 | Асфалтирање локалних путева за Туториће l=300m и ширине 2,60m | 44.097,96 |
| 43 | Асфалтирање локалних путева за Штрбину дужине l=179m и ширине 2,60m | 27.863,20 |
| 44 | Асфалтирање локалних путева : пут према гробљу ул. Бораца Српских | 19.691,10 |
| 45 | Асфалтирање локалних путева : паркинг поред ОШ „Иван Горан Ковачић“ | 14.850,23 |
| 46 | Реконструкција улице Јована Дучића (Касимовац) дужине l=127m и ширине 4,00m дужине l=30m и ширине 4,50m | 52.926,12 |
| 47 | Асфалтирање локалних путева: Уређење приступне површине зграде Црвеног крста | 6.745,8 |
| 48 | Изградња дијела ул. Стефана Немање дужине l=25м – крак Грабеж ширине 3,50м | 5.639,40 |
| 49 | Проширење раскрснице у ул. Јована Рашковића | 6.888,96 |
| 50 | Реконструкција дијела ул. Стевана Синђелића послије реконструкције водовода | 17.035,20 |
| 51 | Реконструкција дијела улице Стефана Немање – крак према Чули | 3.147,30 |
| 52 | Реконструкција дијела пута Бораца Српских дужине l=13м – крак Шикман | 3.201,12 |
| 53 | Реконструкција дијела пута према селу Јовандићи | 3.252,60 |
| 54 | Предмјер радова за стазу у Подоругли (код куће Давида Коњевића) дужине l=61м и ширине 2,4м | 15.369,71 |
| - | Укупно асфалтирање и реконструкција путева и улица | 2.493.642,70 |
| - | Укупно одржавање путева и улица | 242.124,96 |
| - | Свеукупно асфалтирање и одржавање путева и улица | 1.997.974,89 |

Табела 3.

| 1. Путеви и улице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр |  | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватни предузећа | Средства Владе РС |  | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| 1 | Асфалтирање и реконструкција путева и улица (одржавање и изградња) |  | 523.200,69 | 101.871,96 | 0,00 |  | 0,00 | 1.372.902,24 | 0,00 | 1.997,974,89 |
| Укупно: |  |  | 523.200,69 | 101.871,96 | 0,00 |  | 0,00 | 1.372.902,24 | 0,00 | 1.997,974,89 |

Група 2. Водоснабдијевање и канализација – у ову групу пројеката уложено је укупно 68.005,99  КМ, а средства из ове групе пројеката обезбједила је општина из буџета.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 4.

| 2. ВОДОСНАБДИЈЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа |  | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) |  | Укупно |
| 1 | Израда пројекта за водовод Ораховљани/Граци | 7.350,00 |  |  |  |  |  |  |  | 7.350,00 |
| 2 | Изградња водоводне мреже у граду ул. Стевана Синђелића | 53.811,44 |  |  |  |  |  |  |  | 53.811,44 |
| 3 | Санација канализације у ул. Старине Новака | 6.844,55 |  |  |  |  |  |  |  | 6.844,55 |
| Укупно |  | 68.005,99 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 68.005,99 |

Група 3. Топлификација, електрификација и јавна расвјета – у ову групу пројеката уложено је укупно 1.150.517,36 КМ и већи дио овог износа у висини од 1.139.452,34 КМ су биле властите инвестиције ЗП «Електрокрајина» а.д. Бања Лука, у оквиру реализације пројеката снабдијевања потрошача електричном енергијом, санација нисконапонске и средњонапонске мреже и реконструкција  трафостаница и бројила у градским и  сеоским подручјима. За доградњу јавне расвјете у сеоским подручјима из буџета општине је обезбјеђено 11.065,02 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 5.

| 3. ТОПЛИФИКАЦИЈА, ЕЛЕКТРИФИКАЦИЈА, ЈАВНА РАСВЈЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана |  | Донације јавних и приватних предузећа |  | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| 1 | Доградња јавне расвјете (Подшиљак, Оћуне и Подбрдо) | 11.065,02 |  |  |  |  |  |  |  | 11.065,02 |
| 2 | Реконструкција НН и СН мреже и трафостаница на подручју општине |  |  |  |  | 1.139.452,34 |  |  |  | 1.139.452,34 |
| Укупно: |  | 11.065,02 |  | 0 |  | 1.139.452,34 | 0 | 0 | 0 | 1.150.517,36 |

Група 4. Саобраћај - У ову групу пројеката уложено је укупно 254.635,50 КМ. Из буџета општине издвојено је 54.635,50 КМ и односе се на санацију стијенске масе поред локалног пута према селу Баљвине и изградњу моста у селу Герзово. Средства од 200.000,00 КМ обезбјеђена су од Министарства расељених особа и избјеглица ФБиХ за уклањање већ поменуте стјенске масе на путу за село Баљвине.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 6.

| 4. САОБРАЋАЈ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана |  | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| 1 | Обезбјеђење косина поцинчаном мрежом на локалним путевима | 40.617,16 |  |  |  |  |  |  | 40.617,16 |
| 2 | Изградња моста у Герзову | 5.156,40 |  |  |  |  |  |  | 5.156,40 |
| Укупно: |  | 54,635,50 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 200.000,00 | 254.635,50 |

Група 6. Образовање – у ову групу пројеката уложено је укупно 390.064,70 КМ од чега су властита средства општине 16.620,11 КМ, која су се односила на реконструкцију ОШ у Подбрду. Износ од 349.644,59 КМ је обезбједила Влада Републике Српске за реконструкцију објекта ОШ И.Г. Ковачић и Гимназије. У пројекту реконструкције ОШ у Подбрду учествовао је и УНДП са 23.800,00 КМ.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела  7.

| 6. ОБРАЗОВАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана |  | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| 1 | Реконструкција зграде ОШ И.Г. Ковачић |  |  |  |  | 336.513,93 |  |  | 336.513,93 |
| 2 | Реконструкција ОШ у Подбрду | 16.620,11 |  |  |  |  |  | 23.800,00 | 40.420,11 |
| 3 | Реконструкција расвјете у сали Гимназије |  |  |  |  | 5.171,11 |  |  | 5.171,11 |
| 4 | Реконструкција столарије у Гимназији |  |  |  |  | 7.959,55 |  |  | 7.959,55 |
| Укупно: |  | 16.620,11 | 0 | 0 |  | 349.644,59 | 0 | 23.800,00 | 390.064,70 |

Група 7. Култура и информисање – у ову групу утрошено је 640.921,12 КМ од чега 5.656,00 КМ буџетских средстава општине у санацију кино сале, а 635.265,12 КМ је обезбједила Влада Републике Српске за пројекат реконструкције објекта Културног центра (енергетска ефикасност).

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 8.

| 7. КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр. | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа |  | Средства Владе РС | Кредитна средства | Остало (међународни донатори и др.) | Укупно |
| 1 | Санација простора кино сале | 5.656,00 |  |  |  |  |  |  | 5.656,00 |
| 2 | Енергетска ефикасност Културног центра |  |  |  | 635.265,12 |  |  |  | 635.265,12 |
| Укупно: |  | 5.656,00 | 0 | 0 | 635.265,12 |  | 0 | 0 | 640.921,12 |

Група 8. Спорт и рекреација – у ову групу пројеката уложено је укупно 116.230,70  КМ из буџета општине. Вриједност од 36.390,00 КМ уложена је за припрему техничке документације за изградњу свлачионице на градском стадиону, док је са позиције подигнутог кредита за инфраструктуру уложен износ од 79.540,70 КМ за изградњу спортског игралишта у Подоругли.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 9.

| 8.СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр |  | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС |  | Кредитна средства |  | Остало (међународни донатори и др.) |  | Укупно |
| 1 | Изградња игралишта у насељу Подоругла (иза ТО Бема) |  |  |  |  |  | 79.540,70 |  |  |  | 79.540,70 |  |
| 2 | Изградња свлачионице на градском стадиону (тех. документација) |  | 36.690,00 |  |  |  |  |  |  |  | 36.690,00 |  |
| Укупно: |  |  | 36.690,00 | 0 | 0 | 0 | 79.540,70 |  | 0 |  | 116.230,70 |  |

Група 12. Стамбени, пословни, друштвени домови– у ову групу пројеката укупно је уложено 81.323,36 КМ од чега 50.896,99 КМ из буџета општине, Износ од 30.426,37 КМ донирао је УНДП преко пројеката за реконструкцију просторија за Дом Подрашница и Центра за социјални рад.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 10.

| 12. СТАМБЕНИ, ПОСЛОВНИ И ДРУШТВЕНИ ДОМОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр |  | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа |  | Средства Владе РС |  | Кредитна средства |  | Остало (међународни донатори и др.) |  | Укупно |
| 1 | Реконструкција Друштвеног дома у Подрашници |  | 23.563,31 |  |  |  |  |  |  | 19.926,37 |  | 43.489,68 |  |
| 2 | Санација просторија у објекту Центра за социјални рад |  | 4.100,73 |  |  |  |  |  |  | 10.500,00 |  | 14.600,73 |  |
| 3 | Санација просторија зграде Општинске управе |  | 23.232,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.232,95 |  |
| Укупно: |  |  | 50.896,99 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30.426,37 |  | 81.323,36 |  |

Група 13. Остало – у ову групу пројеката уложено је укупно 15.000,00 КМ из буџета општине, а односили су се на пројекте санације спомен обиљежја и изградњу гробља у насељу Брдо.

Приказ појединачних капиталних пројеката дат је у наредном табеларном приказу:

Табела 11.

| 13. ОСТАЛО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. Бр |  | Назив пројекта | ИЗВРШЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Буџет општине М.Град | Учешће грађана | Донације јавних и приватних предузећа | Средства Владе РС |  | Кредитна средства |  | Остало (међународни донатори и др.) |  | Укупно |
| 1 | Санација спомен обиљежја са јарболима |  | 9.100,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9.100,00 |  |
| 2 | Изградња гробља у насељу Брдо (тех.документација и идејно рјешење) |  | 5.900,00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.900,00 |  |
| Укупно: |  |  | 15.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.000,00 |  |

Закључак:

Укупна улагања у капиталне пројекте, било да су у директној или индиректној вези са Општинском управом Мркоњић Град у 2023. години износила су 4.714.673,62 КМ, што је 91,9 % од планираног износа за капиталне инвестиције. Нису реализовани већи пројекти који су се односили за изградњу пјешачких стаза за Балкану и у Бјелајцу а према ПКИ су требали бити финансирани из екстерних извора као и одређен број пројеката асфалтирања локалних путева који су пренесени и биће реализовани у 2024. години.

Директна буџетска средства у реализацији пројеката општине Мркоњић Град износила су 2.336.085,20 КМ (заједно са средствима од учешћа грађана и кредитом који је укалкулисан ребалансом буџета) што је 49,5% од укупно извршених инвестиција за капиталне пројекте у 2023. години. Треба напоменути да су и одређена средства Владе РС као и донација ишла преко буџета општине а нису уврштена као буџетска средства.

У 2023. години значајно је истакнути и учешће грађана у реализацији неких капиталних пројеката, прије свега изградњи локалних путева у износу од  101.389,31 КМ при чему се cвa средства односe на средства прикупљена за асфалтирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине.

Вриједност капиталних пројеката реализованих од стране Јавних предузећа износи  1.139.452,34 КМ. Прије свега финансирање за капиталне пројекте обезбједило је ЗП „Електрокрајина“ и односе се на реконструкцију и изградњу ниско и средњенапонских мрежа и трафоа у градском и сеоском подручју.

Ефекти поменутих капиталних инвестиција јесу рјешавање инфраструктурних проблема и побољшање јавних услуга на подручју општине. Унапријеђена је путна, водоводно-канализациона и електроенергетска инфраструктура, јавна расвјета али су у значајној мјери побољшане и неке јавне услуге грађанима општине Мркоњић Град, као нпр. образовање,  спорт и рекреација, сигурност грађана у саобраћају и тако даље.

У извјештајној 2023. години укупно је асфалтирано (реконструисано и новоизграђено) 6614 метара локалних путева у сеоским подручјима. У сеоским подручјим реконструисано је и 2500 метара дотрајалих постојећих асфалтних  путева (пут за Пецку), а асфалтирано је 4114 метара нових локалних сеоских путева. Завршена је и реконструкција улице Јанковић Стојана у насељу Имамовац. Такође је завршена и изградња водоводне мреже у улици Стевана Синђелића у дужини од 280 метара. Када говоримо о спортској инфраструктури треба напоменути завршетак пројеката реконструкције дјечијих и спортских игралишта, изградње и улагања у градски стадион (припрема за изградњу свлачионице), као и изградње спортског игралишта у насељу Подоругла.

У објекте школа и културе улагана су средства у реконструкцију школа, Културног центра, која су се односили на санацију просторија и енергетску ефикасност објеката.

По питању јавне расвјете рађена је доградња у селима (Подшиљак, Оћуне и Подбрдо).

Оно што преостаје је да се и у наредном периоду капиталним инвестицијама посвети посебна пажња, а нарочито изналажењу алтернативних и вањских извора финансирања за реализацију капиталних пројеката.